ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет социально-экономических и компьютерных наук

Образовательная программа бакалавриата «Разработка информационных систем 
для бизнеса»

| СОГЛАСОВАНО Руководитель проекта, приглашенный преподаватель ___________ / Г.И. Рустамханова / «___» _____________ 2025 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Академический руководитель образовательной программы “Разработка информационных систем для бизнеса” __________________ В.В. Ланин «___» _____________ 2025 г. |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОСАДОК САДОВЫХ РАСТЕНИЙ 
«MY GARDEN»

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RU.17701729.12.03-01 ТЗ 01-1 |  |  |  |  |

Исполнитель:

студент группы РИС 23-2

Ю.А. Бояршинов

«____»_______________________ 2025 г.

Пермь 2025

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.03-01 ТЗ 01-1-ЛУ

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПОСАДОК САДОВЫХ РАСТЕНИЙ 
«MY GARDEN»

Техническое задание

RU.17701729.12.03-01 ТЗ 01-1

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RU.17701729.12.03-01 ТЗ 01-1 |  |  |  |  |

Листов 16

Пермь 2025

Оглавление

1	Введение	3

1.1.	Наименование программы	3

1.2.	Краткая характеристика области применения программы	3

2	Основания для разработки	4

2.1.	Основание для проведения разработки	4

2.2.	Наименование темы разработки	4

3	Назначение разработки	5

3.1.	Функциональное назначение приложения	5

3.2.	Эксплуатационное назначение приложения	6

4	Требования к программе	7

4.1.	Требования к функциональным характеристикам	7

4.2.	Требования к надёжности	7

4.3.	Условия эксплуатации	7

4.4.	Требования к составу и параметрам технических средств	7

4.5.	Требования к информационной и программной совместимости.	8

4.6.	Требования к маркировке и упаковке	8

5	Требования к программной документации	9

5.1.	Состав программной документации	9

5.2.	Специальные требования к программной документации	9

6	Технико-экономические показатели	10

7	Стадии и этапы разработки	11

8	Порядок контроля и приемки	13

8.1.	Виды испытаний	13

8.2.	Общие требования к приемке работы	14

- Введение

  - Наименование программы

Наименование: «Приложение для организации посадок садовых растений».

  - Краткая характеристика области применения программы

Программа предназначена для организации посадок растений.

Данная программа должна исполнять основные функции:

- составление каталога растений;

- составление каталогом грядок;

- организация коллекции растений.

- Основания для разработки

  - Основание для проведения разработки

Разработка приложения ведется согласно учебному плану бакалаврской программы «Разработка информационных систем для бизнеса» второго курса НИУ ВШЭ – Пермь, утвержденному 23.05.2023.

  - Наименование темы разработки

Наименование на русском: «Разработка приложения для организации посадок садовых растений».

Наименование на английском: «Development of an Application for the Garden Planting Organization».

- Назначение разработки

  - Функциональное назначение приложения

Приложение предоставляет возможность:

- управлять каталогом растений:

  - добавлять новые растения,

  - просматривать информацию о существующих растениях,

  - редактировать данные существующих растений,

  - удалять ненужные растения,

  - добавлять растения в персональную коллекцию;

- управлять каталогом грядок:

- добавлять новые грядки,

- просматривать информацию о существующих грядках,

- редактировать данные существующих грядок,

- удалять ненужные грядки,

- добавлять грядки в персональную коллекцию;

- управлять коллекцией:

- садить растения на грядки с отслеживанием даты,

- удалять растения с грядок,

- удалять растения из коллекции,

- удалять грядки из коллекции,

- выгружать отчёт о содержимом коллекции;

- поддерживать несколько аккаунтов:

- регистрировать нового пользователя,

- авторизировать существующего пользователя,

- сменить аккаунт,

- удалить аккаунт.

  - Эксплуатационное назначение приложения

Программа позволяет пользователям облегчить организацию посадок растений в саду: составить каталог растений для посадки, составить планировку грядок, расположить растения на грядках.

- Требования к программе

  - Требования к функциональным характеристикам

Программа должна получать данные о растениях, грядках, пользователях и их коллекциях из базы данных. Программа также должна отправлять в базу данных запросы пользователей: добавление, редактирование, удаление данных о растениях, грядках, пользователях и их коллекциях.

Программа должна визуализировать данные, считанные из базы данных с помощью пользовательских элементов управления.

Программа должна содержать формы для добавления, удаления новых данных: растений, грядок.

Программа должна осуществлять посадку растений на грядки в коллекции с помощью функции Drag & Drop.

Программа должна содержать формы для регистрации новых пользователей и авторизации существующих пользователей.

  - Требования к надёжности

Программа должна предоставлять защищённость данных, принадлежащих определённому пользователю.

Программа должна шифровать пароли хэшированием с солью для затруднения получения доступа злоумышленников к аккаунту.

Программа должна гарантировать отсутствие потери данных из базы данных.

  - Условия эксплуатации

Приложение предназначено для любых пользователей. Непосредственно для пользования приложением дополнительное обучение не требуется.

  - Требования к составу и параметрам технических средств

Персональный компьютер с операционной системой Windows 10 и выше с установленным пакетом Microsoft Office (2007 и новее) (для выгрузки отчётов) и с установленным XAMPP.

  - Требования к информационной и программной совместимости.

Программная реализация приложения должна быть осуществлена с помощью фреймворка WPF (Windows Presentation Foundation). Интерфейс приложения должен быть реализован на языке разметки XAML. Функциональная составляющая приложения должна быть разработана на языке программирования C#. База данных должна быть создана в СУБД MySQL. Проект должен быть выложен на сервис для хостинга IT проектов GitHub.

  - Требования к маркировке и упаковке

Программа устанавливается на персональный компьютер из архива с содержимым проекта.

- Требования к программной документации

  - Состав программной документации

Состав программной документации:

- «Приложение для организации посадок садовых растений». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78);

- «Приложение для организации посадок садовых растений». Руководство пользователя (ГОСТ 19.505-79).

  - Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 19.106-78 и ГОСТами к каждому виду документа (см. п. 5.1.).

Техническое задание, титульные листы других документов должны быть напечатаны, подписаны академическим руководителем образовательной программы «Разработка информационных систем для бизнеса», руководителем разработки и исполнителем перед сдачей курсовой работы в учебный офис не позже одного дня до защиты.

Документация и программа также сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar. За один день до защиты комиссии все материалы курсового проекта: техническая документация, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя – должны быть загружены одним или несколькими архивами в проект дисциплины «Курсовая работа 2024-2025» в личном кабинете в информационной образовательной среде «LMS» («Learning Management System») НИУ ВШЭ.

- Технико-экономические показатели

В рамках данной работы расчёт экономической эффективности не предусмотрен.

Использование разрабатываемого приложения сделает процесс организации загородного сада более эффективным и быстрым. Разрабатываемое приложение предоставит визуальное представление сада пользователя с расположением растений на грядках, а также предоставят каталоги растений и грядок с характеристиками.

Предполагаемая потребность обуславливается тем фактом, что современные садоводы и дачники стремятся оптимизировать планирование своих участков, минимизировать временные затраты на подбор растений и их совместимость, а также визуализировать будущий вид сада до его реализации.

- Стадии и этапы разработки

- Анализ и планирование.

  - Создание технического задания.

  - Согласование технического задания.

  - Анализ аналогов разрабатываемого приложения.

  - Определение требований к функциям разрабатываемого приложения

- Проектирование.

  - Проектирование базы данных

  - Проектирование структуры приложения.

  - Создание макета интерфейса приложения.

- Реализация.

  - Программная реализация приложения на WPF с подключением к СУБД MySQL.

- Тестирование.

  - Тестирование приложения при помощи сценариев.

Более подробно этапы проекта, их продолжительность, ресурсы и ожидаемые результаты описаны ниже в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы Проекта

| Номер ИСР | Описание задачи | Сроки выполнения | Исполнитель | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ и планирование проекта |  |  |  |
| 1.1 | Создание технического задания | 10.11.2024 – 11.11.2024 | Бояршинов Юрий | Техническое задание создано |
| 1.2 | Согласование технического задания | 12.11.2024 | Бояршинов Юрий | Техническое задание согласовано, есть понимание будущего программного продукта |
| 1.3 | Анализ аналогов разрабатываемого приложения | 13.11.2024 | Бояршинов Юрий | Выделены преимущества и недостатки аналогов |
| 1.4 | Определение требований к функциям разрабатываемого приложения | 14.11.2024 | Бояршинов Юрий | Требования определены |
| 2 | Проектирование и создание прототипа продукта |  |  |  |
| 2.1 | Проектирование базы данных | 15.11.2024 – 24.12.2024 | Бояршинов Юрий | Спроектирована база данных для работы с приложением |
| 2.2 | Проектирование структуры приложения | 20.01.2025 – 24.01.2025 | Бояршинов Юрий | Построены блок-схемы, отражающие логику функций приложения |
| 2.3 | Создание макета интерфейса приложения | 25.01.2025 – 30.01.2025 | Бояршинов Юрий | Созданы элемента макета интерфейса приложения |
| 3 | Реализация программного продукта |  |  |  |
| 3.1 | Программная реализация приложения на WPF с подключением к СУБД MySQL. | 16.02.2025 – 01.05.2025 | Бояршинов Юрий | Написан код программы, реализующий функциональную составляющую приложения |
| 4 | Тестирование программного продукта |  |  |  |
| 4.1 | Тестирование приложения при помощи сценариев | 02.05.2025 – 05.05.2025 | Бояршинов Юрий | Проведено достаточное количество тестов на наличие возможных ошибок |
| 5 | Разработка технической документации |  |  |  |
| 5.1 | Написание пояснительной записки к программному продукту | 06.05.2025 – 10.05.2025 | Бояршинов Юрий | Написана пояснительная записка |
| 5.2. | Написание руководства пользователя к программному продукту | 06.05.2025 – 10.05.2025 | Бояршинов Юрий | Написано руководство пользователя |

- Порядок контроля и приемки

  - Виды испытаний

Производится проверка корректного выполнения программой заложенных в нее функций, т.е. осуществляется функциональное тестирование программы. Проводятся следующие действия:

- Создание нового аккаунта.

  - Вход в аккаунт.

  - Смена аккаунта.

  - Удаление аккаунта.

- Работа с каталогом растений.

  - Просмотр данных о растении.

  - Добавление нового растения.

  - Редактирование данных растения.

  - Удаление растения.

  - Добавление растения в коллекцию.

- Работа с каталогом грядок.

  - Добавление грядки.

  - Просмотр данных о грядке.

  - Редактирование данных грядки.

  - Удаление грядки.

  - Добавление грядки в коллекцию.

- Работа с коллекцией.

  - Посадка растения на грядку.

  - Удаление растения с грядки.

  - Удаление растения из коллекции.

  - Удаление грядки из коллекции.

  - Выгрузка отчёта о коллекции в формат .docx.

  - Общие требования к приемке работы

Приём программы будет утверждён при корректной работе программы в соответствии со всеми требованиями и при предоставлении полной документации к продукту.

# Список литературы

- Программа практики. Основная образовательная программа высшего образования – Программа бакалавриата. [Электронный ресурс]. – URL: https://edu.hse.ru/pluginfile.php/2885743/mod_resource/content/1/Программа%20практики%20РИС%202023%20%283%29.pdf. – (Дата обращения 10.04.2024).

- ГОСТ 19.103-77. Обозначения программ и программных документов. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.swrit.ru/doc/espd/19.103-77.pdf. – (Дата обращения 10.04.2024).

- ГОСТ 19.104-78. Основные надписи. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.swrit.ru/doc/espd/19.104-78.pdf. – (Дата обращения 10.04.2024).

- ГОСТ 19.105-78. Общие требования к программным документам. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.swrit.ru/doc/espd/19.105-78.pdf. – (Дата обращения 12.04.2024).

- ГОСТ 19.106-78. Требования к программным документам, фото выполненным печатным способом. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.swrit.ru/doc/espd/19.106-78.pdf. – (Дата обращения 12.04.2024).

- ГОСТ 19.201-78. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. [Электронный ресурс]. – URL: https://www.swrit.ru/doc/espd/19.201-78.pdf. – (Дата обращения 12.04.2024).